## Задачи за изпълнение с крайните им срокове и изпълнителя

* Запознаване с git и интегрирането му в Eclipse IDE   
   Изпълнители: ЙЙ и ДН   
   Срок: до 2 седмица (21-27.09.2020г.)
* Представяне на първоначален план и UML Use Case диаграма  
   Изпълнители: ЙЙ и ДН   
   Срок: до 3 седмица (28.09-04.10.2020г.)
* Осмисляне и създаване на концепции за изработка на системата, технологии и библиотеки за ползване  
   Изпълнители: ЙЙ и ДН  
   Срок: до 4 седмица (05-11.10.2020г.)
* Първоначален релационен модел на базата данни - Изпълнител: ДН

Запознаване и използване на библиотека/и , която/които да се интегрира/т в системата - Изпълнител: ЙЙ

Срок: до 5 седмица (12-18.10.2020г.)

* Създаване базисната архитектура на системата  
   Изпълнители: ЙЙ и ДН   
   Срок: до 6 седмица (19-25.10.2020г.)
* Интегриране на класовете с базата данни - Изпълнител: ЙЙ  
  Въвеждане и тестване на данни - Изпълнители: ДН  
  Срок: до 7-8 седмица ( 26.10-04.11.2020г.)
* Реализация на бизнеслогиката  
   - Представяне на бизнеслогиката - Изпълнител: ЙЙ  
   - Корекции - Изпълнител: ДН  
  Реализация на графичния интерфейс  
   - Дизайн - Изпълнител: ЙЙ  
   - Реализация - Изпълнител: ДН  
  Срок: до 8-9 седмица (05-15.11.2020г.)
* Реализация на модул на регистране на събития в системата

Изпълнители: ЙЙ и ДН  
 Срок: до 10 седмица (16-22.11.2020г.)

* Тестване на системата   
   Изпълнители: ЙЙ и ДН  
   Срок: до 11 седмица (23-29.11.2020г.)
* Създаване на документация за системата   
   Изпълнители: ЙЙ и ДН  
   Срок: до 12 седмица (30.11-04.12.2020г.)

\*Легенда:

ЙЙ – Йордан Йорданов

ДН - Добромир Начев

## UML

